|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal | : | Selasa/12 November 2013 |  | Tempat | : | Kantor DJKN-Kemenkeu |
| Kegiatan | : | Pertemuan Mingguan |  | Waktu | : | 14.00 s/d selesai |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peserta | | | No. | | Nama | | | Paraf | | No. | Nama | Paraf | | | | |
|  | |  | 1. | | Ashar Hamka | | | ……………….. | | 3. | Erno Tri Kusumo | ……………….. | | | | |
|  | |  | 2 | | Andang Chrisnandi | | | ……………….. | | 4. | Shelvi Marliyawati | ……………….. | | | | |
| Agenda | | | |  | |  |  | | | | | | | |  | |
| 1. | Pembahasan Kelanjutan Aplikasi KNL | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. | Evaluasi Aplikasi KNL | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Catatan: | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 merupakan pertemuan mingguan dengan agenda mengevaluasi hasil kerja yang sudah dilakukan dari terakhir evaluasi sebelumnya. Evaluasi tersebut memeriksa hasil kinerja dari modul KKKS, ABMAC, Rampasan Kejaksaan dan Gratifikasi.  Setelah dilakukan pengevaluasian tersebut. Terdapat kekurangan yang kiranya perlu untuk segera diperbaiki mengingat jangka waktu pengerjaan sudah mendekati batas waktu. Selain memperbaiki kekurangan, juga diminta untuk menambahkan beberapa menu baru diantaranya;   * Lokasi Pengangkatan (pada modul BMKT) * Cari Lokasi (pada modul Rampasan Kejaksaan) * Daftar Jumlah Debitur Dalam Masalah Pengurusan (pada modul BPPN Kredit) * Rekapitulasi (pada modul Aset Potensial)   Kiranya penambahan fitur-fitur atau menu-menu baru tersebut dapat menambah progres dari pengerjaan modul KNL ini. | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Rencana Tindak Lanjut: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Melanjutkan pembuatan cetakan serta laporan-laporan | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 2. | Memperbaiki kekurangan serta kesalahan-kesalahan | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Mereplikasi modul yang belum terjamah | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| Attachment: | | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
| 1. |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | | | | | | |  | | |  |
|  | TIM DJKN – KEMENKEU | | | | | | | |  | | TIM MALLOCI | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  |
|  | (………………………………………….) | | | | | | | |  | | (………………………………………….) | | | | |  |